附件三 -	在未來十二個月內推出工程或顧問合約的鐵路工程項目

| 名稱 | 價值 | 開展日期 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竹篙灣鐵路線 – 土木工程 鐵路系統 | M4 M4 | ) ) 2002年 ) 第二季 ) | 2005年第二季 |
| 西鐵 – 鐵路系統 | M1 | 2002年第一季 | 2003年第三季 |
| 馬鞍山至大圍鐵路線及尖沙咀支線 – 鐵路系統 | M1 | 2002年第一季 | 2004年第四季 |
| 上水至落馬洲支線# 隧道前期工程 | 有待公佈 | 2002年第一季 | 2007年第二季 |

# 現正進行法定程序

| 代號﹕ |  |  | M1 - 少於一億元 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M4 - 超過三億元 |